Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20, 2/21 i 7/21), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 37. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2024. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2023. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

- IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. održavanje nerazvrstanih cesta | 94.590,00 | 84.057,16 | 88,86% |
| 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima | 78.300,00 | 73.460,63 | 93,82% |
| 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 8.500,00 | 8.427,50 | 99,15% |
| 4. održavanje javnih zelenih površina | 74.650,00 | 41.756,22 | 55,94% |
| 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 1.400,00 | 1.300,00 | 92,86% |
| 6. održavanje groblja | 6.230,00 | 3.750,47 | 60,20% |
| 7. održavanje čistoće javnih površina | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 8. održavanje javne rasvjete | 61.350,00 | 39.736,39 | 64,77% |
| UKUPNO RASHODI | 326.020,00 | 253.488,37 | 77,75% |

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 3.

Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Antunovac upravlja sa 17,60 kilometara nerazvrstanih cesta. Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je u idućim iznosima:

1. redovno održavanje					                 	                  80.392,50

2. dobava i postav (zamjena) prometnih znakova			                       482,87

3. horizontalna signalizacija		          		                                            3.181,79

4. zimsko održavanje							                          0,00

ukupno eura		               			                                          84.057,16

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Redovno održavanje:  popravak udarnih rupa na asfaltnom plaštu, prema utvrđenom stanju u odnosu na proteklo razdoblje od zadnje sanacije u svim ulicama, popravak ulegnuća na trasi kanalizacije i podizanje šahtova u odvojku u ulici Kralja Zvonimira i u Držaničkoj ulici,

2. Dobava i postav (zamjena) prometnih znakova: redovni pregledi prometnih znakova te zamjena prema potrebi.

3. Horizontalna signalizacija: obnova oznaka pješačkih prijelaza prema potrebi u naseljima Antunovac i Ivanovac.

4. Zimska služba održava prohodnost  nerazvrstanih cesta u dužini od 17,42 km prema potrebama i na osnovi Izvedbenog programa zimske službe.

# 2.  Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Članak 4.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima izvršeno je u idućim iznosima:

1. održavanje pješačkih staza 							   56.625,63

2. održavanje biciklističkih staza 					               16.835,00

ukupno eura								               73.460,63

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1.  Održavanje pješačkih staza: popravak pješačkih staza u Duga ulica,  Ulica Ante Starčevića, Školska ulica.

2. Održavanje biciklističkih staza obuhvaća: Sanacija na biciklističkoj stazi i popravak biciklističke staze Antunovac-Josipin Dvor.

3.  Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 5.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obuhvaća:

1.  strojno izmuljivanje kanala i čišćenje k.č.br 1332                                       8.427,50

ukupno eura                                                                                                     8.427,50

4.  Održavanje  javnih zelenih površina

Članak 6.

Održavanje javnih zelenih površina izvršeno je u idućim iznosima:

1. održavanje javnih zelenih površina				         	  	   33.378,34

2. održavanje dječjih igrališta sa pripadajućom opremom,			     2.100,00

3. održavanje i sađenje drvoreda, cvjetnih gredica i cvijeća u žardinjerama      5.977,88

4. održavanje športskih objekata					                    300,00

ukupno eura	             					                            41.756,22

izvršeno je se slijedeći normativi:

1. Održavanje javnih zelenih površina:

Pregled, čišćenje i ručno uravnavanje svih zelenih površina u ožujku u svrhu prilagodbe za košenje.

Redovno košenje trave dva puta mjesečno većih javnih površina (središta oba naselja, dječja igrališta, sportski centri, spomen obilježja i spomenici) u periodu travanj-listopad. Ostale javne zelene površine koje su uvrštene u plan košenja kose se jednom mjesečno. Ukupno je u sustavu redovnog održavanja 35 ha javnih zelenih površina.

2. Održavanje dječjih igrališta sa pripadajućom opremom obuhvaća: redovne popravke igrala na dječjim igralištima, ličenje i zaštitu drvenih i metalnih igrala na dječjim igralištima u središtu naselja Ivanovac i u dvorištu Dječjeg vrtića Ivanovac.

3. Održavnje i sađenje javnog zelenila:

Sađenje sadnica na lokalitetu Jezero, zamjena osušenih sadnica .

Orezivanje stabala javora, jasena i kuglastog bagrema u Dugoj ulici i u središtu naselja Ivanovac, stabala u drvoredima u ulicama Školska, Hrvatske Republike, Kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Antunovcu, uz biciklističku stazu Antunovac-Ivanovac, drvoreda u Gospodarskoj zoni Antunovac i sadnica ruža u središtima naselja i kod kipa Gospe u parku u Držaničkoj ulici.

Sađenje cvijetnih gredica dva puta godišnje kod spomenika Hrvatskih branitelja u Ivanovcu, oko kipa Gospe i u postavljene žardinjere kod Hrvatskih domova, zalijevanje i prihrana tijekom cijele godine

4. Održavanje športskih objekata:

Redovan pregled stanja, čišćenje rukometnih i košarkaških igrališta u naselju Ivanovac. Zamjena mreža na golovima i mrežica na koševima po potrebi.

5.  Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Članak 7.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene izvršeno je u idućim iznosima:

1. održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima                                          500,00

2. održavanje spomenika 					                                800,00

ukupno eura                                                                                                        1.300,00

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima obuhvaća pranje i pometanje 10 nadstrešnica u naseljima Antunovac i Ivanovac jedan puta mjesečno.

2. Održavanje spomenika obuhvaća redovno pranje i čišćenje jedan puta mjesečno spomenika Hrvatskim braniteljima u naseljima Antunovac i Ivanovac i spomen obilježja mjesta masovnih grobnica Orlovnjak i Mjesno groblje Antunovac.

6.  Održavanje groblja

Članak 8.

Održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac izvršeno je u idućim iznosima:

1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)		         533,53

2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva	                                          2.524,00

3. usluga održavanja groblja							         692,94

ukupno eura								                  3.750,47

7.  Održavanje čistoće javnih površina

Članak 9.

1. čišćenje otpada sa javnih površina i saniranje divljih deponij                                    0,00

2. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 				       1.000,00

ukupno eura             						                               1.000,00

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina u središtima oba naselja, na  autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno.

2. Čišćenje ostalih javnih površina koje su u sustavu održavanja vršit će se jedan puta mjesečno.

8.  Održavanje javne rasvjete

Članak 10.

Održavanje javne rasvjete izvršeno je u idućim iznosima:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                       30.320,89

2. održavanje javne rasvjete							       9.415,50

ukupno eura						                             39.736,39

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

2. Pregled i popravak javne rasvjete.

3. Postavljanje dekorativne rasvjete.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 11.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | PLAN | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 64.370,00 | 70.166,42 | 109,00% |
| Godišnja grobna naknada | 11.280,00 | 12.017,65 | 106,54% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine – poljoprivreda | 74.320,00 | 72.632,50 | 97,73% |
| Ostali prihodi za posebne namjene - poljoprivreda | 22.960,00 | 41.532,50 | 180,89% |
| Opći prihodi i primici | 30.050,00 | 0 | 0,00% |
| Ostale pomoći | 41.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ostali namjenski prihodi (Kom. doprinos) | 42.370,00 | 18.279,30 | 43,14% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 38.860,00 | 38.860,00 | 100,00% |
| UKUPNO PRIHODI | 326.020,00 | 253.488,37 | 77,75% |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Program je izvršen na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 11. ovog Programa.

Članak 13.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2158-8-01-24-58

U Antunovcu, 22. svibnja 2024. godine

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Miroslav Doležal