## Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20, 2/21 i 7/21), Općinski načelnik Općine Antunovac dana, 24. ožujka 2025. godine, donosi

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2024. godini

Članak 1.

1. Građevine komunalne infrastrukture izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja:

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100001 | Izgradnja nogostupa |  |  |  |  |
|  | Pj. prijelazi | 1.330,00 | Opći prihodi | 1.330,00 | 0,00 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100012 | Oprema | 54.880,00 | Namjenski | 6.700,00 | 6.365,52 |
|  |  |  | Ostale pomoći | 39.480,00 | 38.434,30 |
|  |  |  | Prihodi od prodaje nef. imovine | 8.700,00 | 8.645,00 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100016 | Izgradnja na javnim površinama | 83.000,00 | Prihodi od prodaje nef. imovine | 83.000,00 | 81.595,86 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100027 | Dječje igralište | 60.000,00 | Ostale pomoći | 60.000,00 | 58.814,86 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100024 | Parking u Mirnoj ulici | 50.000,00 | Ostale pomoći | 50.000,00 | 49.873,31 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100028 | Pješačka staza na jezeru | 81.500,00 | Ostale pomoći | 81.500,00 | 81.447,74 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  |  | Izvršenje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |  |  |
| K100009 | Javna rasvjeta - izgradnja | 82.290,00 | Ostale pomoći |  | 51.050,00 |  | 46.677,11 |
|  |  |  | Namjenski |  | 31.240,00 |  | 23.125,00 |

2. Građevine komunalne infrastrukture koje se rekonstruiraju:

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100017 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Ul. K. Zvonimira | 10,00 | Ostale pomoći | 10,00 | 6,40 |

Ukupna realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini ostvarena je u iznosu 394.985,10 eura što je 95,64% planiranog. Sredstva za izvršenje Programa realizirana su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | PLAN | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 24.600,00 | 24.600,00 | 100,00% |
| Vodni doprinos | 1.590,00 | 48,24 | 3,03% |
| Šumski doprinos | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| Usluga ukopa | 6.000,00 | 4.459,46 | 74,32% |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 2.490,00 | 777,45 | 31,22% |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 130,00 | 130,75 | 100,58% |
| Naknada za koncesije | 3.000,00 | 414,17 | 13,81% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine - poljoprivreda | 8.700,00 | 8.645,00 | 99,37% |
| Prihodi od prodaje nef. Imovine - odmaralište | 83.000,00 | 85.984,39 | 103,60% |
| Opći prihodi i primici | 1.330,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ostale pomoći | 282.040,00 | 269.925,64 | 95,70% |
| Pomoći EU | 0,00 | 0,00 | / |
| UKUPNO PRIHODI | 413.010,00 | 394.985,10 | 95,64% |

Članak 2.

Ovaj Prijedlog izvješća daje se Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-02/25-01/01

URBROJ: 2158-8-01-25-4

U Antunovcu, 24. ožujka 2025. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.